Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Nome do Projeto: Sistema de Gestão de Estacionamento

Versão: 1.0

Data: 27/08/2025

Gerente do Projeto: [A DEFINIR]

Resumo do Documento

Este documento formaliza a autorização para o início do projeto "Sistema de Gestão de Estacionamento". Ele detalha os objetivos, justificativas, escopo preliminar, partes interessadas, riscos iniciais e critérios de sucesso para a iniciativa.

Justificativa

O estacionamento opera atualmente de forma manual, resultando em ineficiências na gestão de vagas, controle de entrada/saída de veículos e processamento de pagamentos. Isso gera erros, dificulta a fiscalização e compromete a agilidade do atendimento ao cliente.

A implementação de um sistema integrado é crucial para automatizar e otimizar essas operações, proporcionando maior organização e confiabilidade. O projeto visa automatizar o controle de vagas, gerenciar eficientemente o fluxo de veículos e monitorar pagamentos de forma segura e rápida, além de permitir a geração de relatórios gerenciais para análise de desempenho e apoio à decisão estratégica.

Objetivos Mensuráveis (SMART)

- Específico: Desenvolver e implantar um sistema de gestão para automatizar o controle de vagas, o registro de entrada/saída de veículos e o processamento de pagamentos.

- Mensurável: Reduzir erros de cobrança e registro manual, diminuir o tempo de atendimento na entrada e saída em 50% e aprimorar a gestão de vagas.

- Atingível: O projeto será executado por uma equipe de software especializada, com o apoio direto do proprietário para validações.

- Relevante: A automação é fundamental para eliminar perdas financeiras, aumentar a satisfação do cliente com um serviço mais ágil e fornecer dados para o crescimento do negócio.

- Temporal: O sistema deve estar totalmente implantado e operacional em 4 meses, até dezembro de 2025.

Requisitos de Alto Nível

- Exibição em tempo real do número de vagas disponíveis, ocupadas e totais.

- Cálculo do valor a pagar baseado no tempo de permanência, com suporte a diversas formas de pagamento e emissão de comprovantes.

- Geração de relatórios de faturamento, fluxo de veículos e tempo médio de permanência.

- Definição de níveis de acesso diferenciados conforme o cargo do usuário.

Premissas e Restrições

- Premissas:

  - Existência de infraestrutura local (computador, internet e energia).

  - Compatibilidade do hardware existente (máquina de cartão, câmeras, etc.) com o software.

- Restrições:

  - O software deve ser intuitivo, e o treinamento do operador não deve exceder 3 horas.

Escopo Preliminar (Entregas Principais)

O projeto entregará um sistema de software completo, composto pelos seguintes módulos:

- Módulo de Controle de Vagas: Painel visual para monitoramento em tempo real do status das vagas (livres/ocupadas).

- Módulo de Registro de Entrada e Saída: Funcionalidade para registrar placa do veículo, data e hora de entrada e saída, com possível integração a câmeras LPR.

- Módulo de Pagamento: Sistema de caixa para calcular o valor devido, processar pagamentos (dinheiro, cartão, PIX) e emitir comprovantes.

- Módulo de Relatórios: Ferramenta para gerar relatórios de faturamento (diário/mensal), fluxo de veículos e tempo médio de permanência.

- Módulo de Controle de Acesso: Sistema de login com diferentes níveis de permissão (operadores e administradores).

Riscos Iniciais de Alto Nível

- Atraso na entrega de hardware: Impacto no cronograma de implantação devido a atrasos na aquisição de equipamentos.

- Integração com sistemas de terceiros: Dificuldades na integração com gateways de pagamento ou sistemas de câmeras, podendo causar atrasos e exigir desenvolvimento adicional.

- Resistência à mudança dos funcionários: Dificuldade dos operadores em se adaptar ao novo sistema, exigindo treinamento adicional e gestão da mudança.

- Instabilidade da infraestrutura local: Falhas na conexão de internet ou fornecimento de energia, tornando o sistema inoperante.

Cronograma de Marcos Principais

O projeto será executado em 4 meses, com os seguintes marcos:

- Mês 1 (Setembro/2025): Levantamento detalhado de requisitos e aprovação do design da interface.

- Mês 2 (Outubro/2025): Entrega dos módulos de Controle de Vagas e Registro de Entrada/Saída para testes iniciais.

- Mês 3 (Novembro/2025): Conclusão do desenvolvimento dos módulos de Pagamento e Relatórios. Início dos testes integrados.

- Mês 4 (Dezembro/2025): Implantação do sistema, treinamento dos operadores e início da operação assistida.

Partes Interessadas (Stakeholders)

- Proprietário do Estacionamento: Patrocinador e principal beneficiário.

- Gerente do Projeto: Responsável pelo planejamento, execução e entrega.

- Equipe de Desenvolvimento: Responsável pela construção e teste do software.

- Operadores do Estacionamento (Caixas): Usuários finais do sistema.

- Clientes do Estacionamento: Impactados pela agilidade e novas formas de pagamento.

Gerente do Projeto e Autoridade

- Gerente do Projeto: [A DEFINIR]

- Autoridade: O Gerente de Projeto tem autoridade para gerenciar a equipe, o cronograma e o orçamento. Atuará como ponto central de comunicação, aprovando entregas, gerenciando riscos e garantindo o cumprimento dos objetivos do projeto.

Critérios de Sucesso

O sucesso do projeto será medido por:

- Redução de, no mínimo, 40% no tempo de processamento de entrada e saída de veículos nos dois primeiros meses de uso.

- Redução de 95% nos erros de registro manual e cobrança.

- Implantação completa do sistema dentro do prazo de 4 meses e do orçamento acordado.

- Aprovação formal do sistema pelo proprietário do estacionamento após a fase de operação assistida.

- Alto índice de satisfação dos operadores, medido por feedback após o treinamento e o primeiro mês de uso.